# Pestaña 1

# Backlog SOLO del módulo “Vista del Libro”

Primero definimos la ÉPICA.

## Épica

“Experiencia de lectura del cuento”

Ahora la dividimos en Historias de Usuario.

## Historia 1 – Visualización del cuento

Como usuario

Quiero ver el contenido completo del cuento
Para poder leerlo de manera continua

Prioridad: Alta
 Estimación: Media

Criterios de aceptación:

- El cuento carga correctamente.

- Se muestra título y contenido.

- La lectura es descendente (scroll).

- No hay cortes por páginas.

## Historia 2 – Mostrar información del cuento

Como usuario

Quiero ver el título y descripción
Para entender qué estoy leyendo

Prioridad: Media
Estimación: Pequeña

Criterios:

- El título aparece en la parte superior.

- La descripción es visible antes del contenido.

## Historia 3 – Navegación básica

Como usuario

Quiero poder regresar al catálogo
Para seguir explorando otros cuentos

Prioridad: Alta
Estimación: Pequeña

Criterios:

- Existe botón o enlace de retorno.

- No se pierde la sesión.

## Historia 4 – Preparación para interacción futura

Como sistema

Quiero detectar cuando el usuario llegue al final
Para habilitar futuras interacciones educativas

Prioridad: Media
Estimación: Media

Criterios:

- El sistema detecta scroll al final.

- Se dispara el evento de confirmación.

Asignaciones:

Fabián → Backend

Christian → Frontend + UX

Santiago → Modelos y validación

# Pestaña 2