# REPORTE DE AVANCE DEL PROYECTO

Proyecto: WillPig Studio
Fecha: 2026/04/15

## 1. Contexto General

Durante la etapa actual del desarrollo del proyecto WillPig Studio, se realizaron mejoras significativas en la interfaz de usuario y en la integración del sistema, con el objetivo de optimizar la experiencia del usuario y fortalecer la estructura funcional del sistema.

## 2. Cambios Implementados

Se llevaron a cabo los siguientes ajustes y mejoras:

- Rediseño de las vistas principales del sistema:

  - Página de inicio de sesión (Login)

  - Página de registro (Register)

  - Página principal (Home)

  - Formularios de creación de cuentos

- Mejora en la presentación visual mediante:

  - Implementación de nuevos estilos

  - Integración de fuentes tipográficas más amigables

- Optimización de la experiencia del usuario (UX)

## 3. Responsabilidades y Aportes del Equipo

### 🔹 Christian Rojas Cuero

Responsabilidades:

- Diseño y mejora de la interfaz de usuario (UI)

- Implementación de estilos visuales

- Integración de fuentes tipográficas

- Optimización de la experiencia de usuario (UX)

Aportes realizados:

- Rediseño visual de las páginas principales

- Mejora en la presentación de formularios

- Aplicación de estilos consistentes en la plataforma

### 🔹 Fabián Andrés Asprilla

Responsabilidades:

- Desarrollo backend

- Integración de funcionalidades

- Gestión de rutas y controladores

Aportes realizados:

- Configuración de conexiones entre frontend y backend

- Implementación de enrutamientos necesarios para el funcionamiento de las vistas

- Validación del correcto flujo de datos en el sistema

### 🔹 Santiago Amaris Ramos

Contexto:
Responsabilidades en el proyecto

Santiago – Modelos y Validación

- Revisar modelo Libro

- Validar relaciones con Usuario

- Verificar permisos

- Manejo de errores 404

- Pruebas de integridad de datos

DATO:

- Durante esta etapa, el integrante no tuvo asignación directa de tareas técnicas debido a una situación previa de evaluación de desempeño dentro del equipo.

Observación:

- No se registran aportes técnicos o entregables asociados a esta fase del desarrollo.

## 4. Evidencia de Avance

Los avances realizados se reflejan en:

- Cambios visibles en la interfaz del sistema

- Integración funcional entre vistas y backend

- Actualizaciones en el repositorio del proyecto (commits y modificaciones de código)

## 5. Conclusión

La etapa actual del proyecto representa un avance significativo en términos de experiencia de usuario y funcionamiento del sistema.

Se destaca la correcta articulación entre el desarrollo frontend y backend, así como la mejora en la calidad visual del producto.

Asimismo, se deja constancia de la participación activa de los integrantes responsables y la ausencia de aportes por parte de uno de los miembros, lo cual será considerado en evaluaciones posteriores del desempeño individual.