# Sprint Propuesto (Sprint 1 – Perfil Base Funcional)

## Objetivo del Sprint

Construir un perfil funcional donde el usuario pueda:

- Ver su información

- Editarla

- Visualizar sus historias

## Duración

1 a 2 semanas

## Historias seleccionadas

### 1. Visualización de Perfil (Público)

- Mostrar nombre, foto y biografía

- Listar historias publicadas del usuario

Criterios de aceptación

- El perfil carga correctamente con datos reales

- Las historias se muestran en formato lista o grid

- No se muestran historias en borrador

### 2. Panel Privado Básico

- Vista "Mi perfil"

- Listado de historias propias (borrador + publicadas)

Criterios de aceptación

- El usuario autenticado ve todas sus historias

- Diferenciación visual entre borrador y publicado

### 3. Edición de Perfil

- Formulario de edición (nombre, bio, foto)

- Integración con almacenamiento (ej. Supabase Storage)

Criterios de aceptación

- Los cambios se guardan correctamente

- La información se actualiza en tiempo real

- Validaciones básicas (campos obligatorios)

## Tareas técnicas

### Backend

- Endpoint GET /users/:id (perfil público)

- Endpoint GET /me (perfil privado)

- Endpoint PUT /users/:id (actualización de perfil)

- Modelo de usuario extendido (bio, avatar_url)

### Frontend

- Página Perfil Público

- Página Mi Perfil (dashboard básico)

- Componente de edición de perfil

- Manejo de estados (loading, error, success)

## Definición de terminado (DoD)

- Datos persistidos correctamente

- UI funcional sin errores críticos

- Integración completa frontend-backend

- Pruebas manuales realizadas

## Riesgos

- Manejo incorrecto de autenticación (acceso a perfiles privados)

- Problemas con subida de imágenes

- Inconsistencia entre datos públicos y privados

## Resultado esperado del Sprint

Al finalizar, el sistema debe permitir:

- Visualizar perfiles públicos

- Gestionar el perfil propio

- Editar información básica del usuario

- Ver historias desde el perfil